KRRII.271.2.6.2020

Załącznik nr 2

UMOWA nr KRRI.2151…...2020

zawarta w dniu ……. …….. 2020 roku w Strzyżewicach pomiędzy Gminą Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, NIP: 713-287-48-11, REGON: 431019862, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Barbarę Zdybel - Wójta Gminy Strzyżewice

przy kontrasygnacie Justyny Pasierkiewicz – Skarbnika

a ……………………………………………, NIP: ……………………,

które reprezentuje:

- …………………………………,

zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach Przebudowy dróg wewnętrznych w Strzyżewicach:

Część 1: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/30:*

- roboty ziemne – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km – 195,42 m2,

- mechaniczne wyrównanie i profilowanie koryta - 544 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu - 544 m2

- ułożenie opornika drogowego 12x25x100 cm na ławie fundamentowej z oporem z betonu C12/15 – 145 m,

- ułożenie płyt ażurowych 40x60x8 cm (materiał powierzony przez Zamawiającego) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 360 m2,

- ułożenie kostki betonowej typu behaton kolor czerwony na podsypce piaskowo – cementowej gr. 5 cm – 184 m2.

Część 2: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/12:*

- roboty pomiarowe,

- rozbiórka elementów drogowych – obrzeża, krawężniki, kostka betonowa, podbudowa, ławy fundamentowe,

- wykonanie wykopów,

- wykonanie podbudowy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa odcinająca, podbudowa z kruszyw stabilizowanych cementem,

- ustawienie obrzeży i krawężników na ławie betonowej

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (materiał rozbiórkowy),

- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm,

- roboty wykończeniowe: plantowanie skarp i korony nasypów, obsianie skarp trawą,

- oznakowanie pionowe: znaki B2 i D1 na słupkach stalowych o śr. 70 mm, folia odblaskowa 1 generacji,

- oznakowanie na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

2. Szczegółowy zakres i ilości robót zawiera kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony na podstawie przedmiaru robót i projektu budowlano - wykonawczego.

3. Zamówienia udziela się na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.).

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na …. 12. 2020 r.

2. Termin zakończenia robót objętych umową ustala się na dzień: 28. 12. 2020 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów bhp oraz utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego na terenie budowy oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1333) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Zamawiający ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto:

1) za część 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/30”:*: ……………………. zł (słownie: ………………………………),

2) za część 2 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/12”:* ……………………. zł (słownie: ………………………………).

§ 6

1. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 7

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 8

1. Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy trwa przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 9

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać jedną fakturą końcową.

2. Uznaje się, że Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie i że uzyskał wszelkie informacje w celu wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dotyczące ryzyka trudności oraz wszelkich okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu zawartym w przedłożonej ofercie.

3. Przyjmuje się, że Wykonawca po dokonaniu wizji w terenie i zapoznaniu się 
z zakresem robót skalkulował swoje ceny na podstawie własnych obliczeń, działań 
i szacunków w związku z tym bez dodatkowych kosztów wykonywał będzie przedmiot zamówienia.

4. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 10

1. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy faktury końcowej 7 dni od daty doręczenia (otrzymania) faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

2. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od należności określonej w fakturze.

§ 11

Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu 
z rachunku Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 12

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru 
w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

d) z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych w przedmiocie odbioru umożliwiających jednak jego użytkowanie, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2. Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 13

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazać terenu budowy).

2. Zamawiającemu:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni.

b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych 
i odszkodowania.

c) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 14

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 15

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, która odstąpiła od umowy,

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające,

6. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a związanych z uzbrojeniem terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 16

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 17

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy 
o wykonanie robót budowlanych, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

4. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny wg miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA

………………………………………                                …………………………………….